附件1
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表

	部门名称
	债券信息
	债券项目情况
	备注

	
	债券名称
	债券编码
	债券类型
	债券规模（万元）
	发行时间（年/月/日）
	债券利率（%）
	债券期限（年）
	项目名称
	债券项目资产类型
	项目总投资
	项目已实现投资
	已取得项目收益
	形成资产情况
	建设进度及运营情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其中：债券资金安排
	
	其中：债券资金安排
	
	
	
	

	河池市宜州建设投资发展有限责任公司
	2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）— —2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期）
	232809

	产业园区专项债券
	57000
	2024-9-25
	2.21%
	20
	广西国色天丝产业园
	产业园区基础设施
	146094.20
	57000
	23652
	2103
	0
	未形成资产
	建设进度：
1.17#厂房：正在土方回填，回填土完成80%；
2.18#厂房：主体工程施工完成，结构封顶，女儿墙浇筑完成，室内脚手架拆除完成，墙体砌筑完成；
[bookmark: _GoBack]3.19#厂房：主体工程施工完成，结构封顶。
运营情况：
项目仍在建设中，未开始运营。
	


注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。

