附件1

截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 河池市宜州建设投资发展有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）— —2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 232809 | 产业园区专项债券 | 57000 | 2024-9-25 | 2.21% | 20 | 广西国色天丝产业园 | 产业园区基础设施 | 146094.20 | 57000 | 23652 | 2103 | 0 | 未形成资产 | 建设进度： 1.17#厂房：正在土方回填，回填土完成80%； 2.18#厂房：主体工程施工完成，结构封顶，女儿墙浇筑完成，室内脚手架拆除完成，墙体砌筑完成； 3.19#厂房：主体工程施工完成，结构封顶。 运营情况： 项目仍在建设中，未开始运营。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。